ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства

МР «Хвастовичский район»

за 2021 год

Результаты, достигнутые за 2021 год

В результате реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства МР «Хвастовичский район» в 2021 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:

| № п/п | Наименование индикатора | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 52 | 53 | 101,9 (100) |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта, км | 3,2 | 13,373 | 418 (100) |
| 3. | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), ед. | 6 | 6 | 100 |
|  |  |  |  | 100% |

Анализ индикаторов  программы показывает, что показатели выполнены в полном объеме – 100%.

Три индикатора, запланированные программой на 2021 г., были перевыполнены:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного  значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта составило – 13,373 км.

- количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) составило 6 ед.

Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:

- Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 1%;

- Ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – не менее  3,2 км/год;

## - Повышение безопасности дорожного движения, снижение  количества ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за годы реализации программы на 29 %

В 2021 г. были достигнуты следующие результаты, предусмотренные муниципальной программой:

- Фактический ввод в 2021 г. в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 13,373 км, что превышает предусмотренные контрольные показатели.

- В результате значительного объема отремонтированных дорог за 2021-2025 гг. показатель доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, был доведен до 53%, что превышает запланированный  программой уровень.

- Количество ДТП, произошедших в 2021 г., оказалось на уровне планируемых программой.

- Выполнение данных показателей способствовало улучшению качества жизни населения, обеспечению безопасности дорожного движения.

Данные об использовании финансовых средств

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год  – 47290,10885 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальной программы  за 2021 г. – 42429,48479 тыс. руб.

В 2021 г. выполнялись мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог, проведены ремонты уличной дорожной сети в сельских поселениях д. Теребень, с. Воткино, п. Еленский, д. Нехочи, с. Пеневичи.

Данные об изменениях программы

В программу было внесено 7 изменений:

- Уточнены плановое финансирование программы на 2021 г., внесены изменения в перечень программных мероприятий;

- Уточнен объем финансирования муниципальной программы и обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 52 | 53 | 101,9 (100) |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта, км | 3,2 | 13,373 | 418 (100) |
| 3. | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), ед. | 6 | 6 | 100 |
|  | ИТОГО: | (100+100+100) : 3 | 100% |

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достигнут (1) | Не достигнут (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 1%; | 1 |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – не менее 3,2 км/год; | 1 |  |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за годы реализации программы на 29 % | 1 |  |
|  | ИТОГО: | (3:3 х 100%) = 100% |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 г. составила 100 % ((100+100) : 2).

Вывод:

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства МР «Хвастовичский район»  по итогам 2021 г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела экономики,

имущества и архитектуры администрации

МР «Хвастовичский район»                                                        Т. Ю. Трофимова