ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Хвастовичский район»

за 2021 год

Результаты, достигнутые за 2021 год

В результате реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Хвастовичский район» в 2021 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:

| № п/п | Наименование индикатора | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергии, Гкал | 7531 | 7306 | 103 (100) |
| 2. | Электроэнергия, тыс. кВт | 14526 | 14090 | 103 (100) |
| 3. | Газ, тыс. куб. м | 7561 | 7334 | 103 (100) |
| 4. | Вода тыс. куб. м | 228 | 221 | 103 (100) |

Все индикаторы программы в 2021 г. были выполнены. Снизилось потребление энергетических ресурсов

Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:

- снизить на 3% объемы потребления топливно-энергетических ресурсов за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии при её транспортировке;

## - сэкономить высвобожденные топливно-энергетические ресурсы и снизить затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы (в сопоставимых ценах).

Данные результаты в 2021 году были полностью выполнены.

Данные об использовании финансовых средств

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год  – 8184,80650 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на реализацию муниципальной программы  за 2021 г. – 8114,62926 тыс. руб.

Финансовые средства были использованы на 99,1%.

Денежные средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:

- Гидропневматическая промывка и гидроиспытание системы отопления в образовательных учреждениях;

- Проведение измерений на электрических кабелях и в электроустановках  в образовательных учреждениях;

- Техническое перевооружение и перенос оборудования в котельных, расположенных на территории МР «Хвастовичский район»;

Данные об изменениях программы

В программу были внесены 1 изменение: откорректировали мероприятия и суммы их финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергии, Гкал | 7531 | 7306 | 103 (100) |
| 2. | Электроэнергия, тыс. кВт | 14526 | 14090 | 103 (100) |
| 3. | Газ, тыс. куб. м | 7561 | 7334 | 103 (100) |
| 4. | Вода , тыс. куб. м | 228 | 221 | 103 (100) |
|  | ИТОГО: | (100 + 100 + 100) : 3 | 100 |

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достигнут (1) | Не достигнут (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение на 3% объемов потребления топливно-энергетических ресурсов за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии при её транспортировке | 1 |  |
| 2. | Экономия высвобожденных топливно-энергетических ресурсов и снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы (в сопоставимых ценах) | 1 |  |
|  | ИТОГО: | (2:2 х 100%) = 100% |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 г. составила 100 % ((100+100) : 2).

Вывод:

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Хвастовичский район» по итогам 2021 г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела экономики,

имущества и архитектуры администрации

МР «Хвастовичский район»                                                        Т. Ю. Трофимова